| Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Xây dựng và đóng gói ứng dụng |  |  |
| - Viết một ứng dụng Django |  |  |
| - Thiết lập môi trường | 28/9/2026 | 28/9/2026 |
| - Cấu hình Docker | 30/9/2026 | 30/9/2026 |
| - Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL, tạo bảng dữ liệu cho bài viết | 1/10/2026 | 1/10/2026 |
| - Hoàn chỉnh trang blog | 2/10/2026 | 2/10/2026 |
| Giai đoạn 2: Tích hợp WAF và IDS/IPS |  |  |
| Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy trỏ luồng traffic về Django container. | 4/10/2026 | 5/10/2026 |
| Tích hợp ModSecurity vào Nginx. | 4/10/2026 | 5/10/2026 |
| Triển khai thêm container Suricata chung mạng Docker với Nginx. | 4/10/2026 | 5/10/2026 |
| Giai đoạn 3: Triển khai SIEM và Quản lý Log |  |  |
| Triển khai cụm Wazuh | 13/10/2026 |  |
| Tích hợp Wazuh Agent hoặc cấu hình gửi log từ các container ứng dụng về Wazuh Manager. |  |  |
| Sử dụng Wazuh Dashboard |  |  |
| Giai đoạn 4: Mô phỏng tấn công và Ứng phó sự cố |  |  |
| Mô phỏng tấn công |  |  |
| Giám sát và Phân tích |  |  |
| Ứng phó sự cố |  |  |

Quy trình kiểm thử và phân tích nhật ký bảo mật (Log Analysis) cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp bao gồm 3 kịch bản tấn công và đối chiếu trên 4 nguồn log khác nhau.

Phần 1: Thực hiện 3 kịch bản tấn công giả lập

Mở trình duyệt web hoặc sử dụng PowerShell để gửi các truy vấn độc hại đi qua cổng 80 của Nginx:

- Kịch bản 1 - Tấn công Cross-Site Scripting (XSS):

  - Truy cập địa chỉ http://localhost/ trên trình duyệt.

  - Nhập vào ô tìm kiếm từ khóa: <script>alert("SOC_XSS")</script> và nhấn Tìm kiếm.

  - Hiện tượng: Do WAF đang ở chế độ DetectionOnly (chỉ giám sát, chưa chặn), trình duyệt vẫn hiển thị hộp thoại cảnh báo SOC_XSS, đồng thời cả WAF, IDS và Django đều âm thầm ghi nhận sự kiện.

- Kịch bản 2 - Tấn công SQL Injection (SQLi):

  - Tiếp tục nhập vào ô tìm kiếm từ khóa: ' OR '1'='1 và nhấn Tìm kiếm.

  - Hiện tượng: Toàn bộ bài viết (bao gồm bài viết ẩn) bị lộ ra trên giao diện web.

- Kịch bản 3 - Giả lập công cụ dò quét tự động (SQLMap Scanner):

  - Mở cửa sổ PowerShell trên máy tính và chạy lệnh sau để gửi một gói tin HTTP giả mạo User-Agent của công cụ tấn công sqlmap:

curl.exe -A "sqlmap/1.7" "http://localhost/?q=test"

Phần 2: Thu thập và Phân tích Log (Góc độ SOC Analyst)

Quay lại phần mềm PyCharm, nhấp chuột phải vào thư mục logs/ chọn Reload from Disk để cập nhật toàn bộ file mới, sau đó kiểm tra từng lớp phòng thủ:

| Lớp phòng thủ | File cần mở | Dấu hiệu nhận biết cuộc tấn công (IOCs) |
| --- | --- | --- |
| 1. IDS (Suricata - Tầng mạng) | logs/suricata/fast.log | Xuất hiện 3 dòng cảnh báo khớp chính xác với 3 SID đã viết: • [1:1000001:1] SOC LAB - Phat hien tan cong XSS (Script Tag) • [1:1000002:1] SOC LAB - Phat hien tan cong SQL Injection (OR) • [1:1000003:1] SOC LAB - Cong cu quet lo hong SQLmap |
| 2. IDS Chi tiết (JSON) | logs/suricata/eve.json | Lọc các dòng có "event_type":"alert" để xem chi tiết IP nguồn (src_ip), cổng nguồn, giao thức HTTP và nội dung gói tin. |
| 3. WAF (ModSecurity - Tầng Web) | logs/nginx/modsec_audit.log | Ghi nhận toàn bộ gói tin HTTP độc hại dưới dạng JSON. Tìm từ khóa "ruleId" sẽ thấy: • Rule 941100 / 941110: Phát hiện tấn công XSS. • Rule 942100: Phát hiện tấn công SQLi qua thuật toán libinjection. • Rule 913100: Phát hiện công cụ quét bảo mật (sqlmap). |
| 4. Ứng dụng (Django App) | logs/security.log | Ghi nhận hoạt động ở tầng code: • INFO ¦ SEARCH_QUERY ¦ Query: '<script>...' • INFO ¦ SEARCH_QUERY ¦ Query: '' OR '1'='1' |

Các công cụ đã dùng:

- Wazuh (Máy không đủ RAM )

- WAF

- IDS/IPS

- ELK Stack (Elasticsearch + Kibana + Filebeat)

Cách xem log và pentest:

- Bước 1: Start docker, chạy 2 container elk và Project 2, vào thư mục chứa dự án và bật lại các container bằng lệnh: docker-compose up -d.

- Bước 2: truy cập http://localhost:5601 để vào Kinaba.

- Bước 3: Bấm vào Menu -> chọn Discover dưới phần Analytics.

- Bước 4: Sử dụng thanh tìm kiếm KQL (Kibana Query Language) ở phía trên cùng, gõ một trong các lệnh sau và nhấn Enter để lọc dữ liệu:

  - Tìm log cảnh báo của IDS: tags: "suricata_ids"

  - Tìm log chặn/cảnh báo của WAF: tags: "modsecurity_waf"

  - Tìm log của web Django: tags: "django_app"